**TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM  
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

**Tên đồ án:** hành trang vào nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

**Lớp:** CD17TT8

**Tên nhóm:** Nhóm 2, gồm các thành viên:

Nguyễn Phan Huy (Nhóm trưởng)

Trần Hoài Bảo

Hồ Quang Phong

Trần Minh Quân

Trương Thanh Sang

Trần Minh Thuận

Nguyễn Thanh Tuấn

**🙚 🕮 🙘**

**MỤC LỤC**

[**I. Tổ chức nhóm 3**](#_Toc500112095)

[**1) Phân chia nhiệm vụ: 3**](#_Toc500112096)

[**2) Nguyên tắc làm việc: 5**](#_Toc500112097)

[**3) Xử phạt và khen thưởng: 5**](#_Toc500112098)

[**a. Xử phạt: 5**](#_Toc500112099)

[**b. Khen thưởng: 5**](#_Toc500112100)

[**4) Đánh giá: 5**](#_Toc500112101)

[**II. Hoạt động nhóm: 6**](#_Toc500112102)

[**1) Xác định mục tiêu của dự án: 6**](#_Toc500112103)

[**a. Mục tiêu chính: 6**](#_Toc500112104)

[**b. Những mục tiêu phụ: 6**](#_Toc500112105)

[**2) Các bước tiến hành: 6**](#_Toc500112106)

[**3) Những khó khăn và cách giải quyết: 6**](#_Toc500112107)

[**4) Những thuận lợi: 7**](#_Toc500112108)

[**III. \*Sản phẩm của nhóm: 7**](#_Toc500112109)

[**IV. Thu hoạch: 7**](#_Toc500112110)

# Tổ chức nhóm

## Phân chia nhiệm vụ:

Sau khi được giáo viên công bố đồ án, các thành viên trong nhóm đã có những buổi họp tại công viên trường vào một số ngày trong tuần, kéo dài cho đến khi kết thúc quá trình thực hiện đồ án. Nội dung của những buổi họp bao gồm:

+ Bàn bạc về cách thức thực hiện đồ án.

+ Phân chia công việc cho từng thành viên.

+ Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi công đoạn.

+ Điều chỉnh một số vấn đề phát sinh.

+ Trao đổi thông tin, nhận xét, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình làm việc.

***\*Đây là bảng phân công công việc sau khi nhóm đã thống nhất:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả** |
| 1 | Tất cả thành viên trong nhóm | Thảo luận về đề tài, tìm hiểu tài liệu, phân công công việc cho từng thành viên, lên kế hoạch các bước thực hiện đồ án theo thời gian cụ thể,… | Kể từ lúc nhận đồ án | Ngày 23/10/2017 | Nhóm đã thống nhất ý kiến và đưa ra kế hoạch cụ thể cho các thành viên |
| 2 | Nguyễn Phan Huy | Viết kịch bản, định hình các bước thực hiện video, lập bảng câu hỏi phỏng vấn | Ngày 24/10/2017 | Ngày 29/10/2017 | Đã hoàn thành trước thời hạn |
| 3 | Trần Minh Quân | Tìm kiếm và liên lạc các đối tượng phỏng vấn | Ngày 24/10/2017 | Ngày 13/11/2017 | Đã tìm được 2 đối tượng, đủ để đáp ứng yêu cầu đồ án |
| 4 | Hồ Quang Phong | Phỏng vấn | Ngày 24/10/2017 | Ngày 13/11/2017 | Đã hoàn thành |
| 5 | Nguyễn Thanh Tuấn | Quay video | Ngày 24/10/2017 | Ngày 13/11/2017 | Đã hoàn thành |
| 6 | Trần Hoài Bảo | Xử lí video | Ngày 14/11/2017 | Ngày 27/11/2017 | Đã hoàn thành |
| 7 | Trương Thanh Sang | Xử lí video | Ngày 14/11/2017 | Ngày 27/11/2017 | Đã hoàn thành |
| 8 | Trần Minh Thuận | Soạn thảo báo cáo và thuyết trình powerpoint | Ngày 14/11/2017 | Ngày 3/12/2017 | Đã hoàn thành |

\*Ngoài những buổi họp trên trường, nhóm còn họp online qua facebook, messenger,… vào 9h tối mỗi khi gặp vấn đề khó khăn hoặc có vấn đề cần bàn bạc gấp.

Nhóm còn sử dụng phần mềm GitHub để biết được tiến độ làm việc của các thành viên, qua đó có thể nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời để không bị trễ hạn. GitHub còn giúp các thành viên chỉnh sửa, góp ý giúp cho đồ án hoàn thiện hơn.

## Nguyên tắc làm việc:

+ Mạnh dạn đưa ra các ý kiến khi thảo luận nhóm.

+ Luôn luôn lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và tôn trọng người khác.

+ Không chỉ trích, phê phán người khác. Luôn có thái độ tích cực trong công việc.

+ Mỗi thành viên phải hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn. Trường hợp có lí do chính đáng không hoàn kịp, phải thông báo cho cả nhóm để tìm cách giải quyết.

+ Cá nhân phải có trách nhiệm chỉnh sửa, xem xét thật kĩ sau khi được nhóm góp ý.

+ Phải chịu trách nhiệm về phần mình đã đảm nhận.

+ Phải tham gia các buổi họp đầy đủ để nắm bắt tình hình công việc.

+ Chủ động tìm kiếm và đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề.

## Xử phạt và khen thưởng:

### **Xử phạt:**

+ Khi cá nhân hoàn thành không đúng hạn, ít hoặc không tương tác với nhóm.

* Nhắc nhở, khiển trách.

+ Cá nhân không chịu làm việc, không tôn trọng nhóm.

* Báo cáo với giáo viên, loại khỏi danh sách thực hiện đồ án.

### **Khen thưởng:**

+ Khi hoàn thành trước thời hạn, hoàn thành tốt nội dung của mình.

+ Tích cực giúp đỡ các thành viên khi gặp khó khăn.

+ Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, hướng đi phù hợp cho nhóm.

* Động viên, khích lệ, nhóm mời đi ăn.

## Đánh giá:

+ Dựa vào thái độ trong suốt quá trình thực hiện đồ án, những tiêu chí làm việc và có vi phạm quy định nào hay không mà nhóm sẽ thảo luận, đánh giá từng cá nhân.

+ Sau khi có kết quả đánh giá, những cá nhân tốt sẽ được khen thưởng như đã đề ra và những cá nhân không tốt tùy theo mức độ mà nhóm có thể nhắc nhở hoặc báo cáo giáo viên để xử phạt.

# Hoạt động nhóm:

## Xác định mục tiêu của dự án:

Sau khi có những cuộc thảo luận, nhóm đã xác định những mục tiêu cần phải đạt được khi thực hiện dự án này:

### **Mục tiêu chính:**

+ Làm một Video Clip phỏng vấn về những anh/chị có kinh nghiệm trong nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Video Clip thể hiện được niềm đam mê, sở thích và cho ta hiểu rõ hơn về ngành nghề mình đang chọn.

+ Một file word báo cáo quá trình làm việc nhóm.

+ Một file powerpoint thuyết trình.

+ Tất cả những thứ nêu trên phải được hoàn thành trước thời hạn được giao.

### **Những mục tiêu phụ:**

+ Tìm được 2 người trở lên có kinh nghiệm làm việc để phỏng vấn.

+ Học cách chỉnh sửa video qua các phần mềm.

## Các bước tiến hành:

B1: Theo những mục tiêu đã đặt ra, nhóm đã phân công công việc cho các thành viên để thực hiện, đảm bảo đi đúng tiến độ.

B2: Mỗi người đều nắm rõ công việc và thời gian hoàn thành thông qua biên bản họp nhóm đã được soạn thảo.

B3: Các thành viên bắt tay vào công việc của mình. Bao gồm: tìm kiếm đối tượng phỏng vấn, học cách sử dụng phần mềm xử lí video, chỉnh sửa video, làm báo cáo,…

B4: Sau khi hoàn thành, sẽ đưa cho nhóm trưởng xem xét và chỉnh sửa.

B5: Cuối cùng, nộp thành quả cho giáo viên.

## Những khó khăn và cách giải quyết:

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã gặp phải không ít khó khăn.

Đầu tiên: *nhóm mới thành lập, khó khăn trong giao tiếp.*

Trước tình hình đó, nhóm đã tích cực đi cùng nhau, cùng trao đổi thảo luận, hoạt động nhóm thường xuyên hơn. Dần dần khắc phục được điểm yếu này.

Thứ hai: *chưa có kinh nghiệm chỉnh sửa video.*

Không ai trong nhóm từng chỉnh sửa video, vì vậy công việc này được giao cho 2 người cùng thực hiện để giảm bớt gánh nặng. 2 người này cần phải chọn và học một phần mềm chỉnh sửa video để đáp ứng yêu cầu công việc, Họ có thể giúp đỡ, trao đổi với nhau nên cũng giảm bớt khó khăn.

Thứ ba: *tìm kiếm đối tượng phỏng vấn.*

Nhóm không có nhiều mối quan hệ, việc tìm người rất khó khăn. Mỗi người đều phải đi hỏi thăm nhiều nơi, nhờ nhiều người giúp đỡ, cuối cùng được 2 người, vừa đủ để đáp ứng yêu cầu đồ án.

## Những thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn trên, thì cũng có một số thuận lợi giúp cho việc thực hiện đồ án diễn ra tốt hơn.

Thứ nhất: *có sự giúp đỡ của giáo viên.*

Khi có thắc mắc hoặc khó khăn thì giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể, cho lời khuyên giúp nhóm đi đúng hướng.

Thứ hai: *Liên lạc dễ dàng.*

Các thành viên đều có các thiết bị để liên lạc như smartphone, laptop,… dễ dàng trao đổi ý kiến với nhau bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Thứ ba: *Video mẫu trên mạng.*

Khi xem video mẫu, giúp nhóm biết được cần thực hiện như thế nào, bao gồm cách thức thực hiện, những cảnh quay,…

# \*Sản phẩm của nhóm:

<https://youtu.be/I2wgGSTvS2c>

Link tham khảo video phỏng vấn đầy đủ:

# Thu hoạch:

Sau khi thực hiện đồ án, nhóm đã trang bị thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng:

* Kỹ năng làm việc nhóm.
* Kỹ năng tìm kiếm thông tin, tài liệu.
* Kỹ năng giao tiếp khi phỏng vấn một ai đó.
* Có thể tự học một chương trình mới.
* Hiểu biết thêm thông tin về ngành học của mình.
* Có thêm kiến thức thực tế.
* Biết được nhu cầu lao động hiện nay, từ đó có những định hướng phát triển đúng đắn cho tương lai.